Protokolle

16.01.2019

title: Gesprächsnotiz „i-doit Weiterführung“ date: 2019-01-16 author: Jan Leendertse

# Erfahrungen

## Simon

Importprozeduren sind verstanden, ebenso auch Export und Re-Import.

Größerer Import macht System träge.

## Jannik

APIs ansteuerbar, Dokumentation im Rahmen eines Masterprojektes.

Server schnell überlastet.

Automatisierter Import/Dateneinspielung möglich.

## Problembehandlung für Imports

Kontakt mit HS Mannheim

- mehr Ressourcen vergeben - Supporthilfe in Anspruch nehmen, die laut Kooperationsvereinbarung zusteht - Import durch HS Mannheim möglich

# Koordination

Dominik Bernhard steht bis Sommer 2019 nur eingeschränkt zur Verfügung, weil durch anderes Projekt gebunden.

Bis dahin interimsmäßig Jan Leendertse.

Soll so an HS Mannheim kommuniziert werden.

# Generelle Fragen

Problem der Veraltung beachten. i-doit ist ein weiteres Tool neben anderen. Es besteht Gefahr, dass notwendige Daten nicht aktualisiert werden.